# MISE EN PLACE DE LA DRFiP DE LA HAUTE-GARONNE

_____

# CALENDRIER PREVISIONNEL

# DES OPERATIONS D’INSTALLATION DES AGENTS

# (Hormis responsables)

# _____

# BATIMENTS RUE DES LOIS, SULLY ET PLACE OCCITANE

_____

SERVICE Lieu Nombre d’agents concernés Date prévisionnelle d’installation Préalables Inspection principale de direction filière GP SULLY 6 Fin septembre 2009 Travaux immobiliers légers. Installation du mobilier et des équipements informatiques Inspection principale de direction filière GF SULLY 4 Fin septembre 2009 Travaux immobiliers légers. Installation du mobilier et des équipements informatiques Formation professionnelle filière GF SULLY 3 Fin septembre 2009 Installation du mobilier et des équipements informatiques. SDFDL OCCITANE 1 Courant octobre 2009 Création du nouveau service Contrôle de Gestion Filières GF et GP LOIS Bât 3 4 Mi-octobre 2009 Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique Secrétariat général et communication, LOIS Bât 3 3 Mi-octobre 2009 Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique Budget filière GF LOIS Bât 1 5 Mi - octobre 2009 Libération bureaux occupés par le Cde gestion et les IP Service du courrier rue des LOIS LOIS Bât 3 3 Mi - octobre 2009 Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique Particuliers filière GF LOIS Bât 1 6 Fin octobre 2009 Libération bureaux rue des LOIS. Immobilier filière GP LOIS Bât 1 5 Fin octobre 2009 Création du nouveau service. Particuliers filière GP LOIS Bât 1 7 Novembre 2009 Travaux immobiliers (transformation d’une salle de réunion). Installation du mobilier et des équipements informatiques. Budget filière GP LOIS Bât 1 5 Décembre 2009 Après fin de gestion budgétaire 2009 Ressources Humaines filière GP LOIS Bat 2 10 Janvier 2010 Travaux immobiliers, câblage et installation mobiliers complémentaires

Pour mémoire : quelques déménagements des agents du pôle fiscal en fonction rue des Lois au troisième étage seront nécessaires afin que les divisions occupent un espace de travail cohérent.