- MISE EN PLACE DE LA DRFiP DE LA HAUTE-GARONNE

_____

- CALENDRIER PREVISIONNEL

- DES OPERATIONS D’INSTALLATION DES AGENTS

- (Hormis responsables)

- _____

- BATIMENTS RUE DES LOIS, SULLY ET PLACE OCCITANE

_____

SERVICE Lieu; Nombre d’agents concernés; Date prévisionnelle d’installation; Préalables. Inspection principale de direction filière GP; SULLY; 6; Fin septembre 2009; Travaux immobiliers légers. Installation du mobilier et des équipements informatiques. Inspection principale de direction filière GF; SULLY; 4; Fin septembre 2009; Travaux immobiliers légers. Installation du mobilier et des équipements informatiques. Formation professionnelle filière GF; SULLY; 3; Fin septembre 2009; Installation du mobilier et des équipements informatiques.. SDFDL; OCCITANE; 1; Courant octobre 2009; Création du nouveau service. Contrôle de Gestion Filières GF et GP; LOIS Bât 3; 4; Mi-octobre 2009; Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique. Secrétariat général et communication,; LOIS Bât 3; 3; Mi-octobre 2009; Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique. Budget filière GF; LOIS Bât 1; 5; Mi - octobre 2009; Libération bureaux occupés par le Cde gestion et les IP. Service du courrier rue des LOIS; LOIS Bât 3; 3; Mi - octobre 2009; Livraison définitive du bâtiment 3. Livraison et montage du mobilier neuf. Installation équipement informatique. Particuliers filière GF; LOIS Bât 1; 6; Fin octobre 2009; Libération bureaux rue des LOIS.. Immobilier filière GP; LOIS Bât 1; 5; Fin octobre 2009; Création du nouveau service.. Particuliers filière GP; LOIS Bât 1; 7; Novembre 2009; Travaux immobiliers (transformation d’une salle de réunion). Installation du mobilier et des équipements informatiques.. Budget filière GP; LOIS Bât 1; 5; Décembre 2009; Après fin de gestion budgétaire 2009. Ressources Humaines filière GP; LOIS Bat 2; 10; Janvier 2010; Travaux immobiliers, câblage et installation mobiliers complémentaires.

Pour mémoire : quelques déménagements des agents du pôle fiscal en fonction rue des Lois au troisième étage seront nécessaires afin que les divisions occupent un espace de travail cohérent.